**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения»** ответственный исполнитель: организационный отдел Администрации Великосельского сельского поселения

*(наименование структурного подразделения Администрации поселения)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2023 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Подпрограмма 1.****МЦП «Благоустройство Великосельского сельского поселения на 2017-2025 годы»** |
| 1 | Задача 1. Организация освещения улиц и повышение качества наружного освещения | тыс.руб | 3398,77988 | 3398,77988 | 3398,77988 | 3398,77988 | - |
| 2 | Задача 2. Организация благоустройства территории поселения | тыс.руб | 4434,50304 | 4434,50149 | 4434,50304 | 4434,50149 | - |
| 3 | Задача 3. Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) | тыс.руб | 2130,21368 | 2130,21332 | 2130,21368 | 2130,21332 | - |
| 4 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории | тыс.руб | 313,963 | 313,963 | 313,963 | 313,963 | - |
| 5 | Мероприятия по поддержке коммунального хозяйстваЗадача 7. Компенсация затрат ЖКХ на оказание банных услуг | тыс.руб | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - |
| **Подпрограмма 2.****МЦП «Комплексное развитее сельских территорий Великосельского сельского поселения»** |
| 1 | Удовлетворение потребности населения, проживающего в сельской местности в комфортных условиях жизни | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальной программе** | Х | 10477,45960 | 10477,45769 | 10477,45960 | 10477,45769 | Х |

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

2.1. Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | План2023 год | Факт2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1  |  |  |  |  |
| 1.МЦП «Благоустройство Великосельского сельского поселения на 2017-2025 годы» |
| 1.количество уличных светильников | 0,5 | единиц | 152 | 152 |
| 3.поставка электроэнергии для нужд наружного освещения | 0,5 | тыс.кв | 283,93 | 283,93 |
| Итого | 1,0 | х |  х | х |

2.2. Расчет по формулам:

1) *рассчитаем индекс стратегической результативности для целевых показателей подпрограммы (программы)* (R) по формуле:R*=* $\frac{Р факт}{Р план}×100\%$

где:

 - фактическое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода.

R1 =152 / 152х100%=100%

R2= 283,93 / 283,93 х100% = 100,0%

*2) рассчитаем индекс стратегической результативности подпрограммы (*при *наличии нескольких неравнозначных целевых показателей )*рассчитываем по формуле:**

где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя подпрограммы (программы);

 - весовой коэффициент соответствующего целевого показателя подпрограммы (или целей программы).

Rcт =(100х0,5)+(100,0х0,5)=100,0%

Итоговая стратегическая результативность программы100%.

**Соответственно муниципальная программа является высокорезультативной**.

Эффективность исполнения программы - рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств за весь период реализации программы;

- индекс эффективности исполнения программы () определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств на создание результатов на отчетный период;

* - плановое значение финансовых средств на создание результатов на отчетный период.

Еисп=100,0 / (10477,45769 : 10477,45960) =100,0%

**Эффективность исполнения программы является высокоэффективной.**

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В. Колобкова/

Начальник отдела учета и финансов - главный бухгалтер

Администрации поселения

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Малкова /

Дата составления отчёта: 24.01.2024