Приложение 7 к   Решению

Муниципального Совета

Великосельского сельского

поселения       от  ..2023 г. №

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Великосельского сельского поселения

за  1 полугодие 2023 года

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указыв физ показатели, причины не исполнения и др) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования (межпоселенческих дорог) (средства муниципального района) | 1 101 487,00 | 854 040,93 | 77,54 | Проведение работ по зимнему содержанию дорог планируется в 4 квартале. |
| Содержание улично-дорожной сети (дороги внутри населенных пунктов) | 2 818 821,69 | 1 573 933,44 | 63,74 | Проведение работ планируется в 3 и 4 квартале. |
| Софинансирование на ремонт улично-дорожной сети | 148 963,11 | 0,00 | 0,00 | Деньги будут освоены по заявке Администрации Гаврилов- Ямского муниципального района так, как полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Великосельского сельского поселения переданы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. |
| Ремонт улично-дорожной сети (областные средства) | 2 830 299,00 | 0,00 | 0,00 | Деньги будут освоены по заявке Администрации Гаврилов- Ямского муниципального района так, как полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Великосельского сельского поселения переданы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. |
| Расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения (софинансирование) | 96 348,37 | 0,00 | 0,00 | Проведение работ планирутся в 3 квартале по заключенным контрактам |
| Расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 1 830 619 ,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение работ планируется в 3 квартале по заключенным контрактам |
| Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Великосельского сельского поселения | 56 440,25 | 0,00 | 0,00 | Проведение работ планируется в 3 квартале |
| Безопасность дорожного движения в Великосельском сельском поселении | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение работ планируется в 3 квартале |
| Итого | 8 982 978,42 | 2 427 874,37 | 27,03 |  |