## Приложение 1

к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013-15  ГОДЫ.

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь, кв. м | Количество расселенных помещений, ед. | Количество переселенных жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году |
| 1 | Великосельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 147,2 | 147,2 | - |  |  | 6 | 6 | - | - | - | 13 | 13 |

## Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В 2013 ГОДУ

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013-14 ГОДЫ

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей - всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Великосельское сельское поселение | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Великое, ул. Ярославская, д. 23 | 10 | 22.11.2010 г. | 2013 | 2014 г. | 13 | 13 | 147,2 | 6 | 2 | 4 | 147,2 | 51,4 | 95,8 | 4975360 | 2487680 | 2238912 | 248768 |  |

## Приложение 3

к Программе

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

| N п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость - всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв. м | 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м. |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Великосельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. Великое, ул. Ярославская, д. 23 | 147,2 | 51,4 | - | - | - | 147.2 | 4975360 | 33800 | - | - | - | - | - | - | 4975360 |  | 33800 |  |

## Приложение 4

к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013-14 ГОДЫ

(руб.)

| N п/п | Наименование муниципального образования | Объем финан- сирования Программы | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства Фонда | средства областного бюджета | средства местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках обязательного софинансирования |
| 1 | Великосельское сельское поселение | 4975360 | 2487680 | 2238912 | 248768 |

Приложение 5

к программе

График реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по Великосельскому сельскому поселению  на 2013-2015 г.г.

| № п/п | Этапы программы | Срок реализации этапов программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата выделения земельного участка для строительства МКД | Апрель 2013 |
| 2 | Дата заключения с потенциальными застройщиками соглашения о намерениях | Июнь 2013 |
| 3 | Дата прохождения экспертизы сметной документации | Июнь-август 2013 |
| 4 | Дата публикации аукциона | Июль 2013 |
| 5 | Дата окончания подачи заявок от потенциальных застройщиков | Август 2014 г. |
| 6 | Дата проведения аукционов | Август 2014 г. |
| 7 | Дата заключения муниципального контракта | Август 2014 г. |
| 8 | Авансовый платеж застройщику (1 транш) | Август-сентябрь 2014 |
| 9 | Дата ввода в эксплуатацию МКД | Август 2014 г. |
| 10 | Дата получения технического паспорта на квартиры МКД | Сентябрь 2014 г. |
| 11 | Дата получения кадастровых паспортов на передаваемые квартиры | Сентябрь 2014 г. |
| 12 | Дата регистрации права застройщика на квартиры (кроме долевого строительства) |  |
| 13 | Дата приемки-передачи квартир в муниципальную собственность | Сентябрь 2014 г. |
| 14 | Дата регистрации муниципальной собственности | Октябрь 2014 г. |
| 15 | Дата окончательного платежа застройщику | Октябрь 2014 г. |
| 16 | Дата оформления договоров социального найма и договоров мены с жителями | Ноябрь 2014 г. |