**ПАСПОРТ**

**проекта инициативного бюджетирования**

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее – проект): **Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома**

2. Место реализации проекта:

2.1. Городской округ или муниципальный район: **Гаврилов-Ямский МР**

2.2. Внутригородской район или поселение: **Великосельское СП**

2.3. Населенный пункт, улица, номер дома: **Сосновый бор, д. 1**

2.4. Количество жителей муниципального образования области (городского/сельского поселения, городского округа или внутригородского района) (далее – жители): **3798**

3. Описание проекта:

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект, текущее состояние объекта: **отсутствует детская площадка, подъезд к дому и придомовая территория имеет старый разрушенный асфальт, отсутствует освещение придомовой территории, скамейки у подъездов отсутствуют, отсутствуют урны.**

3.2. Описание ожидаемых последствий реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: **устройство детского городка. Асфальтирование подъезда к дому, придомовой территории, автостоянки общей площадью 1095,5 м2, установка бордюров 149 шт., восстановление уличного освещения установка 4 фонарей , установка 4 скамеек и 4 урн.**

3.3. Количество благополучателей, в непосредственных интересах которых реализуется проект: **87 чел.**

3.4. Описание благополучателей: **Жители МКД, образующих дворовую территорию**

3.5. Состав и стоимость проекта:

| №  п/п | Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно-материальных ценностей | Стоимость,  рублей | Наименования и реквизиты документов, подтверждающих стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Асфальтирование подъезда к дому, придомовой территории, автостоянки** | **841 289,33** | **ЛСР** |
| **2.** | **Благоустройство дворовой территории (освещение)** | **149 774,40** | **ЛСР** |
| **3.** | **Закупка и установка детского городка** | **356 452,92** | **ЛРС** |
|  | **Итого** | **1 347 516,65** |  |

4. Планируемые источники финансирования проекта:

4.1. Описание планируемых денежных источников финансирования проекта:

| № п/п | Вид источника денежных средств | Сумма, рублей | Процент от стоимости проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местный бюджет | **63 812,39** | **5,00** | **Средства по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения на 2018-2024 годы»** |
| 2. | Жители | **71 290,59** | **4,1** | **От стоимости установки детского городка,**  **протокол собрания жителей с отрицательным решением о софинансировании проекта** |
| 3. | Юридические лица (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий) (далее – юридические лица) и индивидуальные предприниматели | **-** | **-** | **-** |
| 4. | Федеральный и областной бюджеты | **1 212 413,67** | **90,9** | **Средства субсидии на формирование современной городской среды** |
|  | Итого | **1 723 895,00** | **100,00** |  |

4.2. Расшифровка планируемого денежного вклада индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в проект:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица,  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя | Контактная  информация | Сумма денежного вклада, рублей |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |

5. Описание планируемого нефинансового вклада:

5.1. Наличие сметной документации по проекту, выполненной за счет средств жителей Ярославской области, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц: **нет.**

5.2. Наличие положительного заключения по результатам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости государственным автономным учреждением Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве», выполненной за счет средств жителей Ярославской области, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц: **нет**

5.3. Сведения об участии проекта в конкурсном отборе предшествующего года и отсутствии финансирования за счет средств областного бюджета: **нет**

6. Учет мнения жителей о реализации проекта:

6.1. Дата проведения мероприятия, осуществляемого с участием жителей:**25.09.2019 г.**

6.2. Количество жителей, участвовавших в мероприятии: **63**

6.3. Количество жителей, проголосовавших за реализацию проекта: **63**

7. Сведения о видеозаписи мероприятия с участием жителей (имеется/ не имеется): **не имеется**

8. Описание использования средств массовой информации, информационных стендов для информирования жителей о проекте: **Информация размещена на стенде дома**

9. Примечания:

Дата подготовки паспорта проекта: **21.11.2019 г.**

Инициатор проекта (наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты, подпись):

Глава Великосельского сельского поселения**, тел.** 8(48534) 38-1-74 эл. почта admvelikoe@yandex.ru

В.И. Водопьяновподпись

СОГЛАСОВАНО

Участники инициативной группы жителей3:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. жителя | Контактный телефон | Адрес  электронной почты | Подпись |
| **1** | **Попугаева И.В.** | **89201379379** |  |  |
| **2.** | **Храпова Р.Р.** | **89066318289** |  |  |
| **3.** | **Веселков А.С.** | **89159976544** |  |  |

Глава администрации (наименование городского округа или муниципального района, Ф.И.О., подпись):

**Глава Администрации Гаврилов-Ямскогомуниципального района Комаров А.А.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава администрации (наименование поселения, Ф.И.О., подпись):

**Глава Великосельского сельского поселения Водопьянов В.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

К паспорту прилагаются документы и материалы:

- локальная смета на благоустройство дворовой территории

- Протокол собрания жителей от 19.09.2019 г.

- Фотографии текущего состояния объекта (до реализации проекта)