Приложение 7 к   решению Муниципального

Совета Великосельского  сельского поселения

от 21.10.2020 г. № 25

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Великосельского сельского поселения

за  9 месяцев 2020 года

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указыв физ показатели, причины не исполнения и др) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования (межпоселенческих дорог) (средства муниципального района) | 1 394 739,04 | 632 771,81 | 45,4 | заключены договора на зимние содержание межпоселенческих дорог и дополнительно открыты ассигнования 30 сентября 2020 г на грейдирование дорог в 4 квартале |
| Содержание улично-дорожной сети (дороги внутри населенных пунктов) | 1 947 042,64 | 1 210 179,10 | 62,2 | заключены договора на зимние содержание уличной дорожной сети |
| Софинансирование на ремонт дороги | 148 963,00 | 146 426,88 | 98,3 | Запланировано выполнение работ по межеванию дорог |
| Устройство светофорного объекта, приобретение и установка дорожных знаков, нанесение разметки, разработка схем дислокации дорожных знаков | 246 153,11 | 246 153,11 | 100 |  |
| Проверка достоверности сметной документации, выполнение сметной документации, выполнение кадастровых работ по подготовке проекта межевания территории и Подготовка межевого плана | 153 491,25 | 153 491,25 | 100 |  |
| Ремонт улично-дорожной сети (областные средства) | 2 830 299,00 | 0,00 | 0,00 | поступление областных средств на ремонт и содержание дорог планируется в 4 квартале, на данный момент заявка в департамент дорожного хозяйства подана в первой половине сентября 2020 года на финансирование ремонта дорог ул. Гражданская и ул. Гагарина и ямочный ремонт, грейдирование улиц с.Великое и д.Поляна и д.Плотина)) |
| Софинансирование на реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий) | 58 443,00 | 42 064,83 | 72 | Экономия при проведении аукциона на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" потребности в средствах нет, дополнительного соглашения о снятии ассигнований с департаментом ЖКХ на данный момент нет |
| Областные средства реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий) | 44 416,00 | 31 968,98 | 72 | Экономия при проведении аукциона на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" потребности в средствах нет, уведомлений о снятии ассигнований из департамента ЖКХ на данный момент нет |
| Федеральные средства реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий | 1 065 991,00 | 767 255,52 | 72 | Экономия при проведении аукциона на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" потребности в средствах нет, уведомлений о снятии ассигнований из департамента ЖКХ на данный момент нет |
| Итого | 7 889 538 ,04 | 3 230 311,48 | 40,9 |  |