****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.03.2021 № 25/1

Об утверждении отчета о выполнении

муниципальной программы Великосельского

сельского поселения «**Обеспечение качественными**

**коммунальными услугами населения Великосельского**

**сельского поселения»** за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Великосельского сельского поселения 18.02.2020 № 29 «Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Великосельского сельского поселения», ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Великосельского сельского поселения «**Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения»** и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2020 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Великосельского сельского поселения.

3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет и в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник».

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Великосельского

сельского поселения В.И. Водопьянов

Приложение

к постановлению Администрации

Великосельского сельского поселения

03.03.2021 № 25/1

**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Великосельского сельского поселения** «**Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения» за 2020 год**

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «**Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения»** в 2020 году являлась Администрация Великосельского сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «**Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения»** в 2020 году выступал организационный отдел Администрации Великосельского сельского поселения.

Целью муниципальной программы «**Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения» к**омплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида населенных пунктов, способствующего комфортной жизнедеятельности.

Для достижения цели решаются задачи:

-организация уличного освещения в поселении.

- организация благоустройства территории поселения;

- содержание мест захоронения на территории поселения;

Для достижения цели были проведены основные мероприятия муниципальной программы:

-благоустройство Великосельского сельского поселения

- мероприятия по поддержке коммунального хозяйства,

- мероприятия по поддержке жилищного хозяйства.

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты

1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.

2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.

3.Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов.

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения»** ответственный исполнитель: организационный отдел Администрации Великосельского сельского поселения

*(наименование структурного подразделения Администрации поселения)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Подпрограмма 1.**  **МЦП «Благоустройство Великосельского сельского поселения на 2017-2021 годы»** | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Организация освещения улиц и повышение качества наружного освещения | тыс.руб | 3559,65262 | 3394,68208 | 3559,65262 | 3394,68208 |  |
| 2 | Задача 2. Организация благоустройства территории поселения | тыс.руб | 2011,26372 | 1609,47904 | 2011,26372 | 1609,47904 |  |
| 3 | Задача 3. Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) | тыс.руб | 157,77898 | 157,77898 | 157,77898 | 157,77898 |  |
| 4 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории | тыс.руб | 498,097 | 498,097 | 498,097 | 498,097 | - |
| 5 | Мероприятия по поддержке коммунального хозяйства  Задача 7. Компенсация затрат ЖКХ на оказание банных услуг | тыс.руб | 292,08216 | 292,08216 | 292,08216 | 292,08216 | - |
| **Подпрограмма 2.**  **МЦП «Комплексное развитее сельских территорий Великосельского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворение потребности населения, проживающего в сельской местности в комфортных условиях жизни | тыс.руб | 624,77065 | 624,77065 | 624,77065 | 624,77065 |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальной программе** | Х | 7143,64513 | 6576,88991 | 7143,64513 | 6576,88991 | Х |

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

2.1. Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | | Единица | | Значения целевых показателей | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | | измерения | | План  2020год | Факт  2020год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  | |  | |  |  |
| 1.МЦП «Благоустройство Великосельского сельского поселения на 2017-2021 годы» | | | | | | |
| 1.количество уличных светильников | | 0,5 | | единиц | 589 | 589 |
| 3.поставка электроэнергии для нужд наружного освещения | | 0,5 | | тыс.кв | 280,06 | 280,06 |
| Итого | | 1,0 | | х | х | х |

2.2. Расчет по формулам:

1) *рассчитаем индекс стратегической результативности для целевых показателей подпрограммы (программы)* (R) по формуле:R*=*

где:

 - фактическое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода.

R1 =589/589%=100%

R2= 280,06 / 280,06 х100% = 100,0%

*2) рассчитаем индекс стратегической результативности подпрограммы (*при *наличии нескольких неравнозначных целевых показателей )*рассчитываем по формуле:**

где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя подпрограммы (программы);

 - весовой коэффициент соответствующего целевого показателя подпрограммы (или целей программы).

Rcт =(100х0,5)+(100,0х0,5)=100,0%

Итоговая стратегическая результативность программы100%.

**Соответственно муниципальная программа является высокорезультативной**.

Эффективность исполнения программы - рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств за весь период реализации программы;

- индекс эффективности исполнения программы () определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств на создание результатов на отчетный период;

* - плановое значение финансовых средств на создание результатов на отчетный период.

Еисп=100,0 / (5105,700: 5105,676) =100,0%

**Эффективность исполнения программы является высокоэффективной.**

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Лемина/

Начальник отдела учета и финансов - главный бухгалтер

Администрации поселения

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Малкова /

Дата составления отчёта: 03.03.2021