Приложение

к постановлению Администрации

Великосельского сельского поселения

 от 03.03.2021 № 27/1

**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Великосельского сельского поселения «Формирование современной городской среды в**

**Великосельском сельском поселении» за 2020 год**

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Великосельском сельском поселении» в 2020 году являлась Администрация Великосельского сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Великосельском сельском поселении» в 2020 году выступал организационный отдел Администрации Великосельского сельского поселения.

Основной целью Программы является реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий МКД с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянки автотранспорта, тротуары, автодороги и проезды к домам, оборудование зон отдыха и детских площадок; благоустройство территории общего пользования на территории Великосельского сельского поселения; формирование современной городской среды, как в местах постоянного проживания (территории МКД), так и в местах общего пользования жителей Великосельского сельского поселения

привлечение широкого круга населения к выбору объектов благоустройства, осуществление публичного контроля за производимыми работами;

привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия; повышение качества жизни населения, формирование имиджа Великосельского сельского поселения.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах путем увеличения количества благоустроенных территорий МКД в общей массе МКД, расположенных на территории Великосельского сельского поселения;

2. Повышение уровня комфортности проживания населения Великосельского сельского поселения путем увеличения количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

 - улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов.

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

**«Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения»** Ответственный исполнитель: организационный отдел Администрации Великосельского сельского поселения

*(наименование структурного подразделения Администрации поселения)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из-мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Подпрограмма 1.**МЦП «Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения на 2018-2024 годы |
| 1 | Задача 1. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах путем увеличения количества благоустроенных территорий МКД в общей массе МКД, расположенных на территории Великосельского сельского поселения; |  Руб. | 1347518,05 | 1347516,65 | 1347518,05 | 1347516,65 |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** |  | 1347518,05 | 1347516,65 | 1347518,05 | 1347516,65 |  |

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

2.1.Целевые показатели

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Перечень целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Единицаизмерения | Значения целевых показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МЦП «Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения» на 2018-2022 годы |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 37 | 45 | 63 | 72 | 100 |
| 3.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования  | ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | М2 | 2400 | 3200 | 5000 | 0 | 0 |
| 6. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 50 | 50 | 100 |  |  |
| 7. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2. Расчет по формулам :

1) *рассчитаем индекс стратегической результативности для целевых показателей подпрограммы (программы)* (R) по формуле:R*=* $\frac{Р факт}{Р план}×100\%$

где:

 - фактическое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода.

R1 = 2/2х100%=100%

R2= 45 / 45 х100% = 100%

R3 =12 /12 х100% = 100%

R4 = 1/1%=100%

R5= 3200 / 3200 х100% = 100%

R6=50 / 50 х100% = 100%.

R7 = 5/5х100%=100%

R8= 0 / 0 х100% = 100%

R9 =5 / 5 х100% = 100%

R10 = 0/0%=100%

*2) рассчитаем индекс стратегической результативности подпрограммы (*при *наличии нескольких неравнозначных целевых показателей )*рассчитываем по формуле:**

где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя подпрограммы (программы);

 - весовой коэффициент соответствующего целевого показателя подпрограммы (или целей программы).

Rcт =(100х0,10)+(100х0,10)+(100х0,10)+(100х0,10)+(100х0,10)+(100х0,10)+(100х0,10)+(100х0,10)+(100х0,10)+(100х0,10)=100,0%

Итоговая стратегическая результативность программы 100%.

**Соответственно муниципальная программа является высокорезультативной.**

Эффективность исполнения программы - рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств за весь период реализации программы;

- индекс эффективности исполнения программы () определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств на создание результатов на отчетный период;

* - плановое значение финансовых средств на создание результатов на отчетный период.

Еисп=100 / (1347518,05/1347516,65) =100

**Эффективность исполнения программы является высокоэффективной.**

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Лемина/

Начальник отдела учета и финансов - главный бухгалтер

Администрации поселения

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А. Малкова/

Дата составления отчёта: 03.03.2020г.